ESCRITORIO AUTONOMO

Documento mestre para implementacao da V1 - handoff para Claude / outro agente de desenvolvimento

Objetivo: fornecer contexto suficiente para iniciar a implementacao sem rediscutir a arquitetura. Este documento e a fonte de verdade do escopo inicial.

Data de referencia: 17/09/2026. Idioma da interface, cargos, notificacoes e relatorios: portugues. Nomes tecnicos internos podem permanecer em ingles.

# 1. Instrucao principal ao agente de desenvolvimento

Implemente o projeto de forma incremental, testavel e Free-First. Nao tente construir tudo de uma vez. Comece pelo Milestone 1 - Fundacao e so avance quando os criterios de aceite estiverem passando.

Antes de alterar arquitetura ou escopo, preserve as decisoes deste documento.

Prefira software gratuito, open-source e execucao local.

Nao adicione servicos pagos sem necessidade tecnica explicita.

Nao conecte IA paga no primeiro incremento. Use AI_MODE=mock inicialmente.

Nao implemente prospeccao direta, trading, mineracao, divida, transferencia financeira autonoma ou seguranca ofensiva autonoma.

O backend deve continuar operando mesmo com o navegador fechado.

Toda acao critica deve ser auditavel e persistida.

O Governor deve controlar permissoes e limites por codigo; prompts nao sao mecanismo de seguranca.

# 2. Visao do produto

O projeto e uma pequena empresa digital composta por agentes autonomos. Ela inicia com R$0 de caixa, pesquisa oportunidades publicas legitimas, avalia viabilidade, executa trabalho tecnico, revisa o resultado, registra custos e aprendizado e, quando permitido pelas regras da fonte, prepara/submete o resultado. A prova economica futura e obter o primeiro R$1 externo realmente recebido.

R$0

|

v

CACADOR encontra oportunidade

|

v

DIRETOR avalia

|

v

DESENVOLVEDOR executa

|

v

REVISOR valida

|

v

SUBMISSAO (somente quando permitida)

|

v

PAGAMENTO confirmado

|

v

LEDGER + MEMORIA + PROXIMO CICLO

# 3. Politica Free-First

| Prioridade | Recurso | Custo externo desejado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Codigo deterministico | R$0 |
| 2 | Mocks/simulacoes | R$0 |
| 3 | Software open-source/local | R$0 |
| 4 | Modelo de IA local | R$0 por chamada* |
| 5 | Free tier | R$0 dentro do limite |
| 6 | API paga | Somente quando justificada |

* Energia, hardware e internet do fundador continuam sendo recursos, mas nao sao receita da empresa.

Meta durante o desenvolvimento: R$0 em servicos externos. Bootstrap experimental futuro: ate R$5, tratado como subsidio/aporte do fundador, nunca como receita.

# 4. Stack aprovada para V1

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Linguagem | TypeScript |
| Runtime | Node.js |
| Frontend | React + TypeScript |
| Office 2D | Phaser.js |
| Banco | PostgreSQL |
| Memoria vetorial | pgvector |
| Fila/cache | Redis + BullMQ |
| Sandbox | Docker |
| Comunicacao UI | REST + WebSocket |
| Arquitetura | Monolito modular / monorepo |

# 5. Estrutura do monorepo

escritorio-autonomo/

|-- apps/

|   |-- api/

|   |-- worker/

|   `-- office/

|-- packages/

|   |-- agents/

|   |-- ai/

|   |-- governor/

|   |-- tools/

|   |-- memory/

|   |-- finance/

|   |-- events/

|   `-- shared/

|-- infrastructure/

|   |-- docker/

|   `-- database/

|       `-- migrations/

|-- config/

|   `-- constitution.yaml

|-- docs/

|-- docker-compose.yml

|-- .env.example

|-- package.json

`-- README.md

Use workspaces no package manager. Evite microsservicos na V1. API, Worker e Office sao aplicacoes separadas dentro do mesmo repositorio.

# 6. Agentes iniciais

| Agente | Funcao | Limites principais |
| --- | --- | --- |
| CACADOR-001 | Pesquisar e verificar oportunidades publicas | Nao cria contas, nao submete, nao contata pessoas |
| DIRETOR-001 | Priorizar, rejeitar/aprovar e criar tarefas | Nao altera Governor, Constituicao, credenciais ou dinheiro |
| DESENVOLVEDOR-001 | Executar tarefas tecnicas em sandbox | Sem acesso irrestrito ao host, producao ou segredos |
| REVISOR-001 | Validar independentemente implementacoes | Nao declara pagamento e nao aprova o proprio trabalho |

Na interface, os cargos e estados aparecem em portugues. IDs persistentes devem ser independentes do nome exibido.

# 7. Estados visuais dos agentes

| Estado tecnico | Interface |
| --- | --- |
| IDLE | OCIOSO |
| SEARCHING | PESQUISANDO |
| ANALYZING | ANALISANDO |
| THINKING | PENSANDO |
| CODING | PROGRAMANDO |
| TESTING | TESTANDO |
| REVIEWING | REVISANDO |
| WAITING | AGUARDANDO |
| BLOCKED | BLOQUEADO |
| SUCCESS | CONCLUIDO |
| FAILED | FALHOU |
| SLEEP | DORMINDO |

# 8. Componentes de backend

## 8.1 Orquestrador

Componente deterministico que coordena filas, estados, tarefas, retries, timeouts e dependencias. Agentes nao devem chamar outros agentes diretamente.

AGENTE -> EVENTO -> ORQUESTRADOR -> FILA -> OUTRO AGENTE

## 8.2 Event Bus

Eventos devem ser persistiveis/auditaveis. Exemplos iniciais:

OPPORTUNITY_FOUND / OPPORTUNITY_VERIFIED / OPPORTUNITY_REJECTED

TASK_CREATED / TASK_ASSIGNED / TASK_STARTED

AGENT_STATE_CHANGED

AI_CALL_RECORDED / TOOL_CALL_RECORDED

IMPLEMENTATION_READY

REVIEW_STARTED / REVIEW_FAILED / REVIEW_PASSED

SUBMISSION_READY

ACTION_BLOCKED / BUDGET_EXHAUSTED / CIRCUIT_OPENED

PAYMENT_CONFIRMED

AGENT_CREATION_REQUESTED / AGENT_CREATED / AGENT_SLEEP / AGENT_ARCHIVED

## 8.3 Governor

Nao e LLM. Toda acao de IA, ferramenta ou integracao externa deve passar por verificacao de permissao e limites. O Diretor nao pode editar o Governor.

DIRECT_OUTREACH=false

ALLOW_DEBT=false

ALLOW_TRADING=false

ALLOW_CRYPTO_MINING=false

ALLOW_UNSCOPED_SECURITY_TESTING=false

ALLOW_SECRET_ACCESS=false

ALLOW_SELF_MODIFICATION=false

AUTO_SPEND=false

MAX_TASK_RETRIES=3

MAX_PARALLEL_TASKS=2

DEVELOPMENT_EXTERNAL_SERVICES_TARGET_BRL=0

EXPERIMENTAL_BOOTSTRAP_MAX_BRL=5

## 8.4 AI Gateway

Nenhum agente chama um provedor de IA diretamente. O gateway deve suportar tres modos desde o desenho:

AI_MODE=mock

AI_MODE=local

AI_MODE=api

Toda chamada futura deve registrar agente, tarefa, provedor, modelo, tokens de entrada/saida, custo, duracao e resultado. Nao use LLM para tarefas que codigo convencional resolva de forma confiavel.

## 8.5 Tool Gateway

Agentes recebem capacidades especificas, nunca acesso generico ao computador. Exemplos: search_web, read_file, edit_file, run_tests, run_build, git_diff. Segredos ficam somente no servidor/secret manager e nunca entram no frontend ou prompts.

## 8.6 Sandbox Manager

Codigo de terceiros deve rodar em containers descartaveis com limites de CPU, RAM, disco, tempo e rede. O Desenvolvedor trabalha em sandbox; o Revisor deve poder validar em ambiente limpo independente.

## 8.7 Memoria

A memoria pertence a empresa, nao ao modelo. PostgreSQL + pgvector. Armazenar experiencias destiladas, nao chats gigantes. Memorias propostas por agentes passam por validacao antes de virar memoria corporativa.

## 8.8 Financeiro/Treasury

V1: ledger e integracao financeira somente leitura. Agentes nao possuem conta bancaria ou wallet irrestrita. Dinheiro real permanece sob controle do fundador. Receita so existe quando pagamento real for confirmado.

# 9. Modelo financeiro

Separar rigorosamente receita, custo operacional, subsidio/aporte, caixa e resultado.

FOUND -> APPROVED -> WORKING -> SUBMITTED -> ACCEPTED

-> PAYMENT_PENDING -> PAID

Somente PAID aumenta receita/caixa.

Ledger deve ser append-only na logica da aplicacao. Nao manter apenas um campo 'saldo'. Saldo e derivado das movimentacoes.

Baseline de reinvestimento quando houver receita: 50% reserva, 30% operacao, 20% expansao. A divisao deve ser codigo deterministico, nao decisao livre do Diretor.

# 10. Oportunidades e autonomia

Prioridade inicial: coding bounties e trabalho open-source remunerado em fontes permitidas. O Caçador deve usar conectores de fonte e verificar recompensa, elegibilidade, metodo de pagamento, regras de IA/automacao e condicoes de recebimento.

Prospeccao por WhatsApp, Instagram e cold email fica desligada. Bug bounty somente com humano no circuito e estritamente dentro do escopo/regras da plataforma. Trading e mineracao ficam desligados.

Em modo autonomo, se uma acao estiver fora da permissao, registrar ACTION_BLOCKED, pular e continuar; nao tentar contornar a regra.

# 11. Ciclo de dados e estados

DISCOVERED

-> VERIFYING

-> VERIFIED

-> EVALUATING

-> APPROVED ou REJECTED

-> WORKING

-> SUBMITTED

-> ACCEPTED

-> PAYMENT_PENDING

-> PAID

Estados adicionais: EXPIRED, INVALID, ABANDONED, FAILED.

Transicoes sao controladas por codigo. Nenhum agente pode declarar unilateralmente PAID.

# 12. Banco de dados

No Milestone 1, implemente apenas o nucleo:

| Tabela | Finalidade inicial |
| --- | --- |
| agents | Identidade, papel, status e estado atual |
| opportunities | Oportunidades e estado |
| tasks | Trabalho operacional e criterios |
| events | Auditoria/eventos |
| model_calls | Uso/custo de IA, inicialmente mock |
| financial_ledger | Movimentacoes financeiras |

Depois, por migrations: task_attempts, reviews, submissions, memories, experiences, budgets, strategies, agent_performance e tool_calls.

# 13. Contratos dos agentes

## 13.1 Caçador

OPPORTUNITY_FOUND {

source,

source_url,

title,

reward: { amount, currency },

reward_verified,

requirements[],

deadline,

ai_allowed,

automation_allowed,

payment_method,

evidence[],

confidence

}

## 13.2 Diretor

DIRECTOR_DECISION {

decision: REJECT | BACKLOG | INVESTIGATE | EXECUTE,

score,

estimated_cost,

estimated_runtime_minutes,

risk,

reasoning_summary,

required_capabilities[]

}

Mesmo que o Diretor retorne EXECUTE, o Governor precisa autorizar.

## 13.3 Desenvolvedor

DEVELOPER_TASK {

task_id,

objective,

repository,

branch,

acceptance_criteria[],

allowed_tools[],

max_cost,

max_runtime_minutes

}

IMPLEMENTATION_READY {

changed_files[],

diff,

tests,

build,

elapsed_time,

cost,

dependencies_added[],

notes

}

## 13.4 Revisor

REVIEW_COMPLETED {

decision: PASSED | FAILED,

build,

tests: { total, passed, failed },

requirements,

security_flags[],

reason

}

Falha de revisao volta ao Desenvolvedor ate o limite de retries. Depois, TASK_BLOCKED.

# 14. Office 2D - requisito visual futuro da V1

Nao construir primeiro. O Office e uma projecao do estado real do backend.

Top-down pixel art, original, inspirado em escritorio corporativo.

Paredes azul/cinza claras, piso escuro quadriculado, mesas de madeira, computadores/cadeiras pretos, plantas, arquivos, quadro branco e bebedouro.

Salas iniciais: Pesquisa, Direcao/Comando, Desenvolvimento, Qualidade e Memory Core.

Tela grande na sala de comando com metricas reais.

React para dashboard/UI; Phaser para mapa, personagens e animacoes.

WebSocket recebe eventos reais. Animacao nunca deve fingir trabalho.

Ao criar novo agente: personagem entra, caminha ate mesa vazia, senta, liga computador e inicia PROBATION.

Browser fechado nao interrompe backend; ao reabrir, UI reconstrói estado atual.

# 15. Ciclo de vida de agentes

PROBATION -> ACTIVE -> SLEEP -> ARCHIVED

Dinheiro sozinho nao cria agente. Agent Factory/Governor exige gargalo real, demanda persistente, verba de expansao e beneficio estimado. Antes de criar novo agente, comparar aumentar capacidade, trocar modelo ou melhorar ferramenta.

Agentes ruins sao avaliados por janela de desempenho, nao por uma unica falha. Historico nunca e apagado.

# 16. O que NAO fazer na V1

Nao criar aplicativo mobile.

Nao criar Office 3D.

Nao adicionar voz.

Nao automatizar WhatsApp/Instagram/cold email.

Nao implementar trading ou mineracao.

Nao implementar divida/emprestimos.

Nao dar transferencia financeira autonoma aos agentes.

Nao permitir autoalteracao da Constituicao ou Governor.

Nao permitir acesso irrestrito ao host ou segredos.

Nao iniciar com dezenas de agentes.

Nao quebrar o sistema em microsservicos prematuramente.

Nao comprar assets/servicos se alternativa gratuita adequada existir.

# 17. Roadmap aprovado

| Milestone | Conteudo |
| --- | --- |
| M1 - Fundacao | Monorepo, Node/TS, PostgreSQL, Redis, Docker, config, Event Bus, logs, API/Worker |
| M2 - Primeiro ciclo | Orquestrador, Diretor/Dev/Revisor simulados, oportunidade falsa, sandbox e testes |
| M3 - Inteligencia | AI Gateway, Model Router, Tool Gateway, custos, budgets, Governor completo |
| M4 - Cacador | Conector real, verificacao, score e deduplicacao |
| M5 - Memoria + Economia | pgvector, experiencias, performance, ledger e reconciliacao |
| M6 - Autonomia | Scheduler, retries, circuit breaker, recovery, Emergency Stop |
| M7 - Office 2D | React, Phaser, pixel art, WebSocket, dashboard e timeline |
| M8 - Prova economica | Primeiro R$1 externo realmente recebido |

# 18. AGORA: Milestone 1 - Fundacao

Este e o trabalho que deve ser iniciado imediatamente. Nao avance para Office 2D nem conectores reais antes de concluir estes criterios.

Criar monorepo TypeScript com apps/api, apps/worker e packages/shared, packages/events, packages/governor.

Configurar package manager/workspaces e scripts raiz para dev, build, test, lint e typecheck.

Criar docker-compose.yml com PostgreSQL e Redis usando imagens gratuitas/oficiais. Preparar pgvector sem exigir servico externo.

Criar .env.example sem segredos reais.

Criar config/constitution.yaml com Free-First Policy, limites e proibicoes.

Criar camada de configuracao tipada e validada.

Criar conexao PostgreSQL e migration inicial para agents, opportunities, tasks, events, model_calls e financial_ledger.

Criar conexao Redis e uma fila BullMQ minima.

Criar Event Bus minimo que persista eventos e permita enfileirar trabalho.

Criar Governor basico com allow/deny deterministico para budget, retries, concorrencia e capacidades proibidas.

Criar API com GET /health verificando processo, PostgreSQL e Redis.

Criar Worker que inicialize, conecte Redis/PostgreSQL e processe um job de teste.

Criar seed dos quatro agentes iniciais sem IA.

Criar teste de integracao minimo: publicar um evento/job de teste, Worker processar e registrar evento no banco.

Documentar comandos de instalacao e execucao no README.

## 18.1 Criterios de aceite do M1

Instalacao local nao exige servico pago.

docker compose up inicia PostgreSQL e Redis.

API inicia sem IA externa.

Worker inicia sem IA externa.

GET /health retorna status geral e conectividade de PostgreSQL/Redis.

As seis tabelas iniciais existem via migration.

Os quatro agentes iniciais existem no banco.

Um job de teste e processado pelo Worker e gera evento persistido.

Governor bloqueia pelo menos uma acao proibida em teste automatizado.

npm/pnpm run typecheck, test e build passam.

README permite que outra pessoa rode o projeto do zero.

## 18.2 Definicao de pronto esperada

PostgreSQL  OK

Redis       OK

API         OK

Worker      OK

Health      200

Migration   OK

Seed        OK

Queue       OK

Event       persisted

Governor    blocking prohibited action

Tests       PASS

External paid services: R$0

# 19. Primeiro ciclo apos M1

Somente depois do M1, implementar uma oportunidade simulada. Diretor, Desenvolvedor e Revisor podem ser deterministas/mocks. O objetivo do M2 e provar o fluxo, nao a inteligencia.

OPORTUNIDADE FALSA

-> DIRETOR MOCK aprova

-> TASK criada

-> DESENVOLVEDOR MOCK/sandbox executa

-> IMPLEMENTATION_READY

-> REVISOR executa testes reais

-> REVIEW_PASSED

-> TASK COMPLETED

-> eventos persistidos

# 20. Regras de qualidade para o agente que estiver codificando

Nao esconder erros com try/catch vazio.

Nao usar any sem justificativa.

Nao armazenar segredos no repositorio.

Nao colocar credenciais em prompts.

Nao misturar logica de negocio com Phaser/React.

Backend e fonte da verdade; frontend apenas projeta estado.

Operacoes devem ser idempotentes quando possivel.

Jobs devem suportar retry controlado e nao gerar duplicidade financeira/eventos criticos.

Preferir migrations reversiveis e tipos compartilhados.

Adicionar testes para regras do Governor e transicoes de estado.

Se uma decisao deste documento for tecnicamente inviavel, documentar o problema antes de substituir a arquitetura.

# 21. Prompt de execucao para Claude

Copie o bloco abaixo junto com este documento, se desejar reforcar a tarefa:

Voce e o engenheiro principal deste projeto. Leia integralmente o documento

'Escritorio Autonomo - Especificacao V1'. Ele e a fonte de verdade.

Sua tarefa AGORA e implementar somente o MILESTONE 1 - FUNDACAO.

Regras:

1. Free-First: nenhum servico pago.

2. Nao conecte API de IA nesta etapa.

3. Use TypeScript + Node.js, PostgreSQL, Redis/BullMQ e Docker.

4. Arquitetura monorepo/modular.

5. Implemente codigo real, testes e README; nao entregue apenas pseudocodigo.

6. Execute typecheck, testes e build e corrija erros antes de considerar pronto.

7. Nao comece o Office 2D ainda.

8. Nao altere escopo/arquitetura sem explicar a necessidade.

9. Mantenha interface/cargos em portugues e nomes tecnicos internos quando conveniente.

10. Ao finalizar, entregue:

- resumo do que foi implementado;

- arvore de arquivos;

- comandos para rodar;

- testes executados e resultados;

- pendencias;

- confirmacao de que o M1 atende cada criterio de aceite.

Comece inspecionando o ambiente/repositorio. Se estiver vazio, inicialize-o.

Depois implemente o M1 incrementalmente e valide cada etapa.

# 22. Nota sobre continuidade

Depois que Claude concluir o M1, nao avance automaticamente para M2 sem revisar o resultado. Preserve o repositorio e o relatorio final. Eles serao usados para auditoria e continuidade por outro agente (por exemplo, Codex ou ChatGPT).